План мероприятий по реализации решений Всемирной конференции радиосвязи 2003 года

(ВЫПИСКА)

| Принятые ВКР-03 решения | Планируемые работы | Исполнители | Срок проведения / окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.23 «Рассмотреть вопрос по пересмотру распределений любительской, любительской спутниковой и радиовещательным службам в диапазоне 7 МГц на всемирной основ с учетом Рекомендации 718 (ВАКР-92)» |  |  |  |
| Принятое ВКР-2003 решение заключается в следующем распределении: 7 000-7 100 кГц - РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА 7 100-7 200 кГц - РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА 7 200-7 300 кГц - РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ (Район 2), РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ (Районы 1 и 3) 7 300-7 400 кГц - РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 7400-7450 кГц-РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ (Районы 1 и 3) ФИКСИРОВАННАЯ и ПОДВИЖНАЯ (Район 2) 7 450-8 100 кГц -ФИКСИРОВАННАЯ и ПОДВИЖНАЯ | 1. Провести комплекс работ по определению возможности перевода передатчиков радиовещательных станций из диапазона частот 7100-7200 кГц в более высокие полосы частот. 2. Провести комплекс мероприятий по определению возможности перевода РЭС, использующих частотные присвоения в полосе 7300 - 7450 кГц, в другие полосы частот в соответствии с обоснованными потребностями в спектре. | ФГУП «РТРС», ФГУП НИИР, ФГУП ГРЧЦ Минсвязи России, ФГУП ГРЧЦ, Минобороны России, Спецсвязь России | 2004 - 2008 г.г. 2004 - 2008 г.г. |